绍兴市建设工程项目设计

（二环南路智慧快速路工程设计项目）

招

标

文

件

（2019年12月）

使 用 说 明

- 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招标投标。

- 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

- 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

- 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

二环南路智慧快速路工程设计项目 招标文件

招标人：        绍兴市基础设施建设投资有限公司         （盖章）

招标人法定代表人：          宋森华              （签字或盖章）

招标人地址：  绍兴市越城区渔化桥河沿207号

邮政编码：             312000

联系电话：     0575-85201992      传真：     /

联系人：       胡泽育

招标人统一社会信用代码：  913306007288960819

招标代理机构名称：    浙江建诚工程管理咨询有限公司     （盖章）

法定代表人：           林伟堂         （签字或盖章）

地址：     绍兴市阳明北路五云大楼四楼

邮政编码：     312000

联系电话：  0575-88938182/18157591508 传真：  0575-88658182

联系人：        徐平阳

签发日期：2019 年    月    日

备案单位意见：                                     （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期： 2019  年     月     日

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节 投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开  标

第六节  评  标

第七节  定 标

第八节  授予合同

第三章  合同主要协议条款

第四章  设计任务书

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

# 第一章  招标公告

二环南路智慧快速路工程设计项目招标公告

1.招标条件

本招标项目二环南路智慧快速路工程 （项目名称），已由 绍兴市发展和改革委员会 （项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，项目业主为  绍兴市基础设施建设投资有限公司 ，建设资金  自筹  （资金来源），招标人为绍兴市基础设施建设投资有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：  绍兴市越城区二环南路  。

2.2 建设规模：工程范围为沿二环南路，西起文渊路以东，东至二环东路，路线全长约6.5公里。主线西起规划文渊路以东，以高架形式跨越规划坡塘路、解放路、中兴大道，以地道下穿会稽路、阳明路节点，以地面快速路形式向东止于二环东路。总用地面积约613.95亩（其中新增面积约293.1亩），项目总投资约35.11亿元，建安费约26.47亿元（最终以发改委批复的投资金额为准）。

2.3招标控制价：约人民币1920万元。

2.4招标范围：本项目桥梁、地道、道路、雨水排放及综合管线、照明、景观绿化、智慧交通管理系统、交通监控和道路安全设施等的工程可行性研究报告（项目申请报告）、规划方案设计、初步设计（包括扩初、工程概算），地形测量、管线普查和管线物探（满足初步设计要求）、管线迁改方案设计、交通导改初步设计、BIM技术应用、建设用地报批（规划选址、用地预审、土地规划调整、农转用报批）所需各类中介服务、拆迁摸排调查工作。中标单位若无相关专业资质的，经招标人同意后，可由中标单位委托具有相应资质的单位完成，费用已综合在合同价中，招标人不再另行支付，并由中标单位承担相关法律连带责任。

2.5工程类别：  /  。

2.6计划工期：业主发出指令后25天内完成前期方案设计深化并完成工程可行性研究报告（项目申请报告）编制，项目申请核准批复后30天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后20天内提交修改初设稿。具体根据业主要求和工程进度提交。

2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。

2.8标段划分：     /    。

2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或同时具有市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质和市政行业（排水工程）设计乙级及以上资质。项目负责人须具有 道桥类专业高级工程师职称。拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员（年度）资格。

3.3.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。

3.3.3企业和项目负责人近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标  不接受   联合体投标。

3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.报名及招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请交易员于 2019 年   月   日至 2019 年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 08:30 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 17:00 时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。

4.2招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金 10 万元， 投标保证金在  在报名截止前  获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户1：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部;账号：6224861565791126741;账户2：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行;账号：3110810043373294758;投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  全部入围   。

6.2评标方法：  综合评估法（设技术标） 。

6.3中标方式：   最高分中标      。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2019 年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼   开标室。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在   /    （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：绍兴市基础设施建设投资有限公司  招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地  址：绍兴市越城区渔化桥河沿207号    地  址：绍兴市阳明北路五云大楼四楼

联系人：         胡泽育                 联 系 人：            徐平阳

电  话： 0575-85201992/18658566886      电    话： 0575-88938182/18157591508

招 标 人（盖章）：绍兴市基础设施建设投资有限公司

代理机构（盖章）：浙江建诚工程管理咨询有限公司

2019年   月   日

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

年    月    日                                       年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称（全称） | 二环南路智慧快速路工程设计项目 |
| 2 | 建 设 地 点 | 绍兴市越城区二环南路 |
| 3 | 建 设 规 模 | 工程范围为沿二环南路，西起文渊路以东，东至二环东路，路线全长约6.5公里。主线西起规划文渊路以东，以高架形式跨越规划坡塘路、解放路、中兴大道，以地道下穿会稽路、阳明路节点，以地面快速路形式向东止于二环东路。总用地面积约613.95亩（其中新增面积约293.1亩），项目总投资约35.11亿元，建安费约26.47亿元（最终以发改委批复的投资金额为准）。 |
| 4 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 5 | 项目估算总投资 | 总投资约35.11亿元（其中建安费约26.47亿元） |
| 6 | 招 标 方 式 | 公开 招标 |
| 7 | 招 标 范 围 | 本项目桥梁、地道、道路、雨水排放及综合管线、照明、景观绿化、智慧交通管理系统、交通监控和道路安全设施等的工程可行性研究报告（项目申请报告）、规划方案设计、初步设计（包括扩初、工程概算），地形测量、管线普查和管线物探（满足初步设计要求）、管线迁改方案设计、交通导改初步设计、BIM技术应用、建设用地报批（规划选址、用地预审、土地规划调整、农转用报批）所需各类中介服务、拆迁摸排调查工作。中标单位若无相关专业资质的，经招标人同意后，可由中标单位委托具有相应资质的单位完成，费用已综合在合同价中，招标人不再另行支付，并由中标单位承担相关法律连带责任。 |
| 8 | 设计质量要求 | 按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。 |
| 9 | 设计周期要求 | 业主发出指令后25天内完成前期方案设计深化并完成工程可行性研究报告（项目申请报告）编制，项目申请核准批复后30天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后20天内提交修改初设稿。具体根据业主要求和工程进度提交。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格 后 审 |
| 11 | 投标人资质要求 | 投标人资质要求：具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或同时具有市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质和市政行业（排水工程）设计乙级及以上资质。 项目负责人资格要求：具有道桥类专业高级工程师职称。拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受； □接受，联合体牵头人应具备 / 设计资质。 |
| 13 | 招标控制价 | 约人民币1920万元 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后60/90/120天，确定 120 天。 |
| 15 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织。□组织，集合时间、地点： |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间、 递交地点 | 2019 年 月 日10时00分 |
|  |  | 递交地点：绍兴市阳明北路五云大楼四楼招标代理二部 传真：0575-88658182 |
| 18 | 招标人书面澄清的时间 | 2019 年 月 日 |
| 19 | 投标文件份数 | 资格审查资料正本 1 份，副本 4 份； 技术标正本 1 份，副本 4 份，光盘一张； 商务标正本 1 份，副本 4 份。 |
| 20 | 投标文件提交 | 截止时间 2019 年 月 日 时 分 |
|  |  | 地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心 指定开标 室 |
| 21 | 开 标 | 时间：投标截止时间 |
|  |  | 地点：投标文件提交地点 |
| 22 | 履约担保 | 履约担保金额：合同价款的 5 ％（其中质量履约担保为 2.5 ％，工期履约担保为 2.5 ％），在合同生效前提交招标人。 履约担保可采用的形式：银行保函、保险公司保险。 |
| 23 | 投标人开标必须提交的证件 |
|  | 本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件： 营业执照 、 资质证书、 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求) 、授权委托书（若有）、法定代表人或其授权委托人本人二代身份证、技术标中要求提供的原件等。 投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在 招标文件投标人须知前附表21款开标投标截止时间 时出示以下证件：身份证、 职称证书（或电子证书） 、社保证明。 上述证件均需原件（电子证书加盖公章视为原件），不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。 |
| 24 | 评标入围办法 | 全部入围 |
| 25 | 定标方式 | 最高分者为第一中标候选人，出现并列第一时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。 |
| 26 | 技术标设置 | 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。 技术标评审形式：采用 明标，□暗标。 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。 本工程项目：设技术标，□不设技术标。 |
| 27 | 中标公示 |
|  | 在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。 |

## 第一节  总则

一、工程说明

本工程说明见投标人须知前附表。

二、招标范围

见投标人须知前附表。

三、招标方式

本工程采用  公开  招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表。

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员 （年度） 资格。

4. 省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。

七、投标补偿费用

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：/

八、知识产权

1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

## 第二节  招标文件

一、招标文件的组成

1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

## 第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、技术标、商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）资格审查资料：

实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1．封面（格式见后）；

2．企业营业执照复印件；

3．资质证书复印件；

4．项目负责人职称证书复印件（或电子证书）；

5．提供项目负责人缴费期限包含 2019 年 08 月至 2019年 10 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2019 年 08 月至 2019年 10 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）复印件；

6．省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)复印件；

7．承诺书（1.承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2.承诺企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录），格式自拟。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件（电子证书加盖公章视为原件）在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

（二）技术标内容：

- 投标人基本情况表（格式见后）

- 拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）

- 拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）

- 投标人承接过的工程业绩表（格式见后）

- 投标人获奖工程业绩表（格式见后）

- 项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后）

- 项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）

- 项目分项投资估算表（格式见后）

- 服务承诺及服务计划书（格式见后）

- 设计任务书要求内容及技术标评分要求内容（格式自拟）

- 投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）

注：技术标内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。提供：电子光盘、展板。

电子光盘制作要求及内容电子光盘提供1张，应包含技术标所有内容，与技术标密封在一起。包含所有设计成果（含WORD、PDF、JPG以及可编辑修改的CAD格式）以及评标时需要的方案汇报多媒体视频，汇报视频播放时间不得超过10分钟，视频格式须能在一般电脑上直接播放。

展板制作要求及内容 效果图（包括总平面图1张、整体鸟瞰图1张及以上、不同角度透视图3张及以上、夜景效果图1张及以上），需装裱成板。

不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按  无效标  处理。

本项目，考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节。

演示顺序按招标人报名表上各投标单位的报名顺序执行。

（三）商务标内容：

1.封面（格式见后）

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（若有，格式见后）

4.投标函（格式见后）

5.总报价书（格式见后）

三、投标报价书写规范说明

1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“％”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

四、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘与技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

五、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3（或 A3 加长）规格，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5.                                 /                                  。

六、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

七、投标保证金

1．按现行规定缴交及退还。

2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

## 第四节  投标文件的递交

一、投标文件的密封与标记

1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。

3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限

1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

三、投标文件的修改与撤回

1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

## 第五节  开  标

一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人法定代表人或授权委托人随带本人二代身份证及投标人的营业执照、资质证书、项目负责人的二代身份证、职称证书、社保证明、交易员本人二代身份证等证件【均需原件（电子证书加盖公章视为原件），不含公证件及其他任何替代证明】参加开标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前到达的，视为自愿放弃投标。

2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请  浙江省绍兴市国信公证处  等参加。

3. 投标人法定代表人或其授权委托人、项目负责人必须按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5. 授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

6. 宣布各投标人技术标得分；

7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

8. 宣布各投标人总得分；

9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效

1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。

2. 投标文件未按规定标志密封。

3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。

4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

五、开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

## 第六节  评  标

一、评标委员会

1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人及以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：□省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则

1．竞争优选。

2．公正、公平、科学合理。

3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。

4．反不正当竞争。

三、评标

1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

2．下列情况属于重大偏差：

2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；

2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的。

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。

四、评标办法

1. 本次评标采用  综合评估  法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2. 分值分配：（1）技术标 60 分；（2）商务标 40 分。

3.技术标评分办法（满分 60 分），按如下方法评估：

| 序号 | 评 分 项 目 | 评 分 标 准 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案（结合展板和演示环节） （33分） | 现状分析及设计定位 | 现状分析及设计定位是否合理（合理得 6-8 分，较合理得 3-6 分，不合理得 0-3 分） 合理指：对现状分析清晰，设计总体定位及关键节点准确，有可操作性。 较合理指：对现状有一定的分析，定位较为准确。 不合理指：现状分析不到位，定位不准确。 | 8 |
|  |  | 总体方案 与功能 | 总体方案与功能是否合理（合理得 6-8 分，较合理得 3-6分，不合理得 0-3 分） 合理指：设计方案先进、可行，功能定位准确，桥梁、道路等各部分设计内容齐全，满足交通集散功能，缓解交通压力、改善交通环境。 较合理指：设计方案相对合理、可行，各专业设计内容较为齐全，交通功能较为完善。 不合理指：设计方案存在不足，主要专业内容不全，交通功能存在缺陷。 | 8 |
|  |  | 重点难点和对应工程措施 | 重点难点和对应工程措施是否合理（合理得 5-7 分，较合理得 2-5 分，不合理得 0-2 分） 合理指：重点、难点分析到位，设计建议合理明确、对应的工程技术措施合理。 较合理指：重点、难点分析相对到位，设计建议、工程措施相对合理。 不合理指：重点难点分析不足，缺少对应的工程措施。 | 7 |
|  |  | 快速化施工方案 | 快速化施工方案是否合理（合理得 5-7 分，较合理得 2-5 分，不合理得 0-2 分） 合理指：交通组织设计合理，推荐的施工方案中快速施工技术应用程度：有利于施工期通行安全、采用的施工工艺有利于减少交通干扰，加快施工工期。 较合理指：交通组织设计相对合理，推荐的快速化施工方案相对有利于减少交通干扰，可适当加快施工工期。 不合理指：交通组织设计欠缺，推荐的快速化施工方案对施工工期基本无推进作用。 | 7 |
|  |  | 精细化管理及服务安排 | 精细化管理及服务安排是否合理（合理得 2-3 分，较合理得 1-2 分，不合理得 0-1 分） 合理指：设计精细化管理纲要全面、可行；人员配备合理，设计、施工期间配合、服务承诺符合要求。 较合理指：设计精细化内容较为全面，服务安排能满足基本要求。 不合理指：设计精细化内容不完整，服务安排不能满足基本要求。 | 3 |
| 2 | 设计组人员配备情况 （8分） | 根据投标人设计组人员配备的专业、结构、职称等进行评分（合理得 6-8 分，较合理得 4-6 分，不合理得 0-4 分） 1.项目负责人：同时具有道桥类教授级高工及一级注册结构工程师资格。 2.技术负责人：同时具有道桥类教授级高工及一级注册结构工程师资格。 3.桥梁专业负责人：同时具有道桥类高级工程师及一级注册结构工程师资格。 4.道路专业负责人：同时具有道桥类高级工程师及注册土木工程师（道路工程）资格。 5.给排水专业负责人：同时具有给排水专业高级工程师及注册公用设备工程师（给水排水）资格。 6.电气专业负责人：同时具有电气专业高级工程师及注册电气工程师（供配电）资格。 7.风景园林专业负责人：具有园林绿化类高级工程师。 8.造价专业负责人：同时具有高级工程师及注册造价工程师资格。 以上每项人员不重复计分。 合理指：满足以上8项中6项～8项的，即每项满足得1分。 较合理指：满足以上8项中4项～6项的，即每项满足得1分。 不合理指：满足以上8项中0项～4项的，即每项满足得1分。 投标文件中装订职称证书、注册证书、社保证明复印件(或电子证书)，并加盖公章，投标时提供原件（电子证书加盖公章视为原件）。 | 8 |
| 3 | 工程投资控制及降低成本措施（4分） | 根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得 3-4 分，较合理得 2-3 分，不合理得 0-2 分） 合理指：造价经济可行，造价估算资料齐全，总造价满足招标文件要求，计算正确。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施合理、有效。 较合理指：造价基本经济可行，造价估算资料较为齐全，总造价满足招标文件要求，计算基本正确。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施较为合理、有效。 不合理指：总造价与招标文件要求存在较大偏差，估算资料不全，计算有误。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施不合理、无效。 | 4 |
| 4 | 设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（4分） | 根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得 3-4 分，较合理得 2-3 分，不合理得 0-2 分） | 4 |
| 5 | 设计业绩 （7分） | 投标人自2014年11月1日至今（以合同签订时间为准），独立承接过总投资不少于20亿元的城市快速路设计的，每项得1分； 投标人自2014年11月1日至今（以合同签订时间为准），独立承接过总投资不少于35亿元的城市快速路设计的，每项得2分。 同一业绩不重复计分，本项最高得4分。 注：业绩认定以提供合同为准，若合同无法体现的，可以提供初步设计批复或图审合格证予以证明。 投标文件中装订合同关键页及证明资料（若有）复印件，并加盖公章，投标时提供原件。 | 4 |
|  |  | 投标人自2014年11月1日至今（以获奖证书颁发时间为准），所完成的设计项目获得过中国勘察设计协会颁发的市政公用工程道桥类一等奖奖项每个得1分，二等奖奖项的每个得0.5分，三等奖奖项的每个得0.2分。 本项最多计取4个奖项，本项最高得3分。 投标文件中装订获奖证书和合同关键页复印件，并加盖公章，投标时提供原件。 | 3 |
| 6 | 企业资质 （2分） | 投标人具有设计综合甲级资质的，得2分。 投标文件中装订资质证书复印件，并加盖公章，投标时提供原件。 | 2 |
| 7 | 企业研发能力（2分） | 投标人具有科学技术部或各省级（含直辖市）的科委（办、厅）批准立项的市政工程研究中心得2分。 投标文件中装订评分细则中描述的部门下发文件复印件及与部门签订的项目合同复印件，并加盖公章，投标时提供原件。 | 2 |

注：①拟派设计组人员须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若设计组人员为事业编制的，须提供缴费期限包含2019年08月至2019年10月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

②对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

③技术标评分办法中要求提供原件的，请投标人单独装在袋中，统一于投标截止时间前递交，逾期递交的不再接收；若未递交原件或复印件与原件不一致或原件未在有效期内的，则该项不得分。

4．商务标评分办法：（满分 40 分）

4.1本项目招标人确定的基准价为1920万元（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），投标人对这部分费用进行下浮率报价，下浮率的有效下浮范围为5％～15％(含上、下限），超出此范围的报价作无效标处理。

4.2投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

4.3 由招标人1名代表和所有进入评标的有效投标人中现场抽签产生的1名代表在有效下浮范围(各档之间的步长为0.5％)内，各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分= 40 －（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分= 40 －（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

## 第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人 1 名。

2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.              /                。

## 第八节  授予合同

一、中标通知书

招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订

1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

合同价＝基准价×（1－中标下浮率），基准价为1920万元，计算方法如下：

基准价按照计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，具体方法如下：

工程设计收费基准价＝【5688万元（工程设计收费基价）×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）＋其他设计收费（不计取）】×45%（设计各阶段工作量比例）×75%。

(1)工程设计收费基价：计费额暂按建安费26.47亿元计取，结算时按批复的初步设计概算中建安费调整；

(2)专业调整系数：按1.0计取；

(3)工程复杂程度调整系数：按1.0计取；

(4)附加调整系数：按1.0计取；

(5)其他设计收费：不计取。

(6)设计各阶段工作量比例：方案设计和初步设计合计45%。

二、付款方式等

1、付款方式：

规划设计方案经规划部门审查通过后支付合同价的20％，初步设计经发改部门批复后调整合同价并付至合同价的70％，施工图图审合格后付至合同价的85%，余款待竣工验收通过后一次性付清。

2、各阶段设计成果提交时间：甲方指令发出后25天内完成前期方案设计深化并完成工程可行性研究报告（项目申请报告）编制，项目申请核准批复后30天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后20天内提交修改初设稿。具体根据甲方要求和工程进度提交。
    3、乙方在完成初步设计后，需向甲方提供该项目设计成果的电子光盘（CAD、BIM 模型）一份（不加密）。

注：履约担保在施工图审查合格后退还。

三、违约责任

1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的合同价。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定执行。

2、设计结果必须符合国家规范和标准及甲方有关要求，未达到承诺的设计质量标准，但未造成工程质量事故的，根据责任大小承担相应的违约金，限额为合同金额的2.5%，从合同价款中扣除。由于乙方的疏忽或过失而引发工程质量事故的，一次性扣除合同价的2.5%，同时，乙方还应对所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失等后果承担赔偿等责任。

3、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误 15 日以内的，每延误一天按5000元/天赔偿；延误超过15日的，甲方有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为合同金额的1.5%，从合同价中扣除。

# 四、其他

1、本工程一经中标，由乙方设计，不得转包或变相转包。

2、乙方在中标后20天内必须在绍兴市越城区范围内设立固定办公场所，配备若干交通工具，在初步设计批复前，必须保证投标的项目负责人或项目技术负责人常驻在越城区范围内的办公场所。

3、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

4、乙方负责取得设计相关的技术基础资料，在设计过程中，应与本项目相干扰的公路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线、方案的认同意见、协议、批准文件或纪要等；充分考虑动迁等实际情况，与相关区、相关主管部门做好方案沟通，并取得书面意见，确保本项目顺利实施。

5、为提高设计工作质量，为初步设计概算编制提供完整、准确的依据，乙方应根据项目周边社会条件、交通状况、施工特点等，编制具备可实施性的施工组织方案，还需完成以下工作：

应实地清点工程范围内涉及的绿化、市政设施搬迁数量，编制绿化、市政设施搬迁平面示意图、搬迁数量表、搬迁方案。其中，红线外绿化、市政设施搬迁范围须根据工程施工方案、临时交通组织方案、临时借地方案确定。绿化、市政设施搬迁数量表须达到初步设计中的深度，详细列明品种、规格、数量、范围、权属等参数。绿化、市政设施搬迁平面示意图及数量表须经相关权属单位确认。

6、严格限额设计，按照批准的可研投资估算控制初步设计。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类；优化施工工艺，降低项目直接施工成本。

7、可研批复（项目申请核准批复）一旦批准，初步设计不得突破批准的可研阶段的估算工程总投资。如果由于乙方原因造成初步设计突破批准的可研阶段的估算工程总投资（同口径比较），甲方将扣减相同比例的合同价，最大扣减数不大于合同价的10％。

8、乙方的设计文件必须接受甲方及行业主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

9、甲方或甲方指定的单位、行业主管部门对乙方提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻乙方对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。

10、乙方应负责方案评审、工可评审（项目申请报告评审）、初步设计审查，并承担相应费用。

11、乙方若无相关专业资质的，经甲方同意后，可由乙方委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由乙方承担相关法律连带责任。

12、一个阶段完成后须经甲方确认且无异议后，乙方方可开展下一阶段工作，甲方事先同意的除外。

13、乙方应根据甲方需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

14、在履行合同过程中，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换主要项目人员，更换原因仅限调离单位、死亡、重大疾病（按 2007 年《重大疾病保险的疾病定义使用规范》），即使甲方同意更换，也需进行违约处理。无论何种原因乙方更换主要项目人员的，项目负责人和项目技术负责人按 25 万元/次扣除，其他人员按 2 万元/人/次扣除。

15、乙方有责任协助甲方进行环境影响评价及水保、涉河、涉航、审批工作；配合完成相关规划、用地等办证、动迁工作，提供相关文件、图纸，根据需要提出比选方案，并及时优化设计。

16、乙方须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为甲方决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。

17、乙方的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足甲方指示的关键日期要求，确保在甲方规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

18、精细化设计义务

设计工作开始前，乙方应充分结合本标段的项目特点编制详细的精细化设计手册。

乙方应严格按照精细化设计手册承担相应的精细化设计义务，并无条件接受甲方的协调、监督，确保设计成果符合精细化要求。

精细化设计包括但不限于以下内容：

（1）结合设计周期，编制设计大纲，并根据审批的设计大纲开展设计工作。

（2）组织由主设计师参加的现场踏勘，并依据设计规范编制现场踏勘报告，提交甲方；高度重视地下管线情况调查，在管线综合设计中提出管线迁改、管线保护方案和具体措施，原则上要求机动车道下严禁布置管线。

（3）结合本地气候、地理等因素，采用适合本地的、具有成功经验的（提供案例）各种环保型新材料、新技术、新工艺，使用时应进行试验，并根据试验结果指导优化设计。

（4）设计选用的材料、构配件、设备等应符合当地养管部门要求，且应注明规格、型号、性能等详细技术指标。除特殊要求外，乙方不得指定生产厂、供应商。

（5）在环评报告基础上采取合理防噪等措施，降低对周边环境的影响。

（6）桥梁结构形式的选择设计上不仅要考虑结构自重、结构耐久各方面因素，还应考虑不同结构形式之间的衔接顺畅、外形基本一致、景观效果良好。

（7）桥梁荷载设计充分考虑沿线运营期可能增设的隔离屏、景观、市政配套设施等自重因素，确保工程结构合理、持久耐用。

（8）设计过程中，对桥梁承台两侧等道路不均匀沉降、软基处理不均匀沉降，桥梁伸缩缝裂缝、漏水和震动噪音大、窨井盖周边沉降、现浇箱梁不规则裂缝、伸缩缝前积水、桥面沥青积水、人行道铺装泛碱等工程质量通病进行专项方案研究，明确提出防治措施。

（9）充分考虑规划红线、周边路网规划并结合近远期交通流量分析，合理规划交通组织设计，科学渠化现状或规划路口，满足交通顺畅要求；并充分考虑地面道路纵断面线形，与周边路口合理过渡衔接，满足道路周边正常出行。

（10）结合本地地质条件及周边限制因素，考虑桥梁结构自重，重视施工缝、收缩缝、沉降缝、桥面排水、结构防水等初步设计。

（11）优化平、纵、断设计，充分考虑行车安全性和舒适性，重点开展快速路网系统、地面辅道系统、消防救援系统、通风照明系统的整体设计。

（12）桥梁、地道在设计施工工法上，有详尽的比较、分析、论证及具体的保障措施，工法上要有创新。技术方案合理可行、经济适用，尽量满足快速化施工的要求。

（13）每一阶段设计成果应后附上阶段设计成果审查和论证意见、对上阶段设计成果的修改情况。

（14）设计全过程应建立电子化档案。乙方向甲方交付 BIM 模型报告，并协助甲方使用 BIM 模型协调、指导后续的养护管理工作。

19、乙方应按甲方要求积极主动履行 BIM 模型服务义务，且应按甲方要求开展课题研究（或配合）工作，提供课题研究成果。

乙方应按下列要求做好 BIM 模型服务工作：

（1）乙方根据初步设计图纸建立道路、桥梁、地道、排水、管线、结构等专业 BIM 模型及信息标准，模型精度及信息标准需符合甲方要求。

（2）乙方基于第（1）项的 BIM 模型进行初步设计成果检测和验证。

（3）乙方提供的设计模型需与图纸对应，精度达到要求，需全线提供与地勘相符合的地质情况（区域地质构造）。

（4）模型需有与设计相符合的软基处理、桥头路段处理、老路改造道路搭接设计、道路边坡防护等达到设计标准的精度。

（5）模型的桥梁、地道应包含内部配筋与监控装置。

（6）乙方的BIM设计模型应与绍兴市城市坐标系相对应以方便施工放样。

（7）乙方应提供经设计模型渲染后输出的演示模型，以供演示汇报用。

（8）乙方应提供现状的三维地形模型方便进行现状与竣工后情况进行比较。

20、本项目合同价款包括：本项目的工程可行性研究报告费、方案设计费、地形测量及物探费、初步设计（含扩初、概算）费、设计文件的专项审查或专题论证等会议的会务相关费用（含专家费）、相关单位的协调配合费用以及因分包引起的额外税收费用、现场服务咨询费、资料（含多媒体、动漫及相关汇报资料）增加成本费、BIM 模型服务、课题研究及设计精细化管理等所有费用。

BIM技术应用、建设用地报批（规划选址、用地预审、土地规划调整、农转用报批）、拆迁摸排调查工作该部分费用包含在合同价中，发包人不再另行支付，由中标人自行承担。

21、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。

22、甲方因开发建设需要可适当增减本次招标内容，合同价按本次招标口径增减。

23、若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

24、乙方根据甲方要求数量提供设计成果，费用不再增加。

25、道路设计应提供软基、桥头路段、道路搭接的设计方案选项与比选。

26、设计范围内的运输线路交通影响评估由乙方负责，并承担相应费用。

第四章  设计任务书

一、区域概述

绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸。东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望。全境域东西长130.4km，南北宽118.1km，海岸线长40km，陆域总面积为8273.3km²，市区面积2942km²。

2017年绍兴市全市实现生产总值（GDP）5108亿元，比上年增长7.1%。人均GDP为10.22万元（按年平均汇率6.7518折算为1.51万美元），列全省第四位，比上年增长6.6%。

全年财政总收人706亿元，比上年增长12.0%，其中一般公共预算收人431亿元，同比增长11.9％。

绍兴市全境处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地带，地势南高北低，形成群山环绕、盆地内含、平原集中的地貌特征，地形骨架呈“山”字形。地貌可概括为“四山三盆二江一平原”，而在面积分配上，则表现为“六山一水三分田”，全境地势由西南向东北倾斜而下，最高点为位于诸暨境内海拔1194.6米的会稽山脉主峰东白山，最低点为海拔仅3.1米的诸暨“湖田”地区，中部多为海拔500米以下的丘陵地和台地。北部平原地表地貌比较单调，但地下空间比较复杂，发育了分布较复杂的淤泥层、软土层和硬土层，为地表建筑提供了多样的建设基础。

地质上，境内以纵贯市域的江山—绍兴深断裂（柯桥区平水镇至诸暨市璜山一线）为界，西北部和东南部分属扬子准地台、华南褶皱系这两个一级构造单元，分属江南（西北区）和华南（东南区）两个地层区。由于历史上经历了大量的地质活动，留下了丰富而比较齐全的地质结构。境内的西北区自中元古界至新生界第四系地层发育较齐全，有大量沉积层出现；东南区以中生界和新生界地层为主，火成岩发育，地层缺失较多。

二、项目背景

绍兴市所在的长三角都市区和杭州湾需要在提升融合度和整体竞争力上分工合作，共荣共生。绍兴市位处杭甬之间，区位独特，应主动融入沪杭都市区，承接沪杭辐射、带动杭州湾南翼产业联动，构建“十五分钟上高速”的立体化快速路网体系，故围绕古城中心的越城区及周边区域的快速路网建设和骨架路网衔接尤为重要。

大市区融合发展围绕区域交通一体化建设，越城、柯桥、上虞三区将协同融合发展。绍兴市“十三五”规划中提出，把文化和旅游产业作为支柱产业来打造，挖掘古城文化、重建江南水城。近年来绍兴市机动车增长迅猛，2016年全市汽车保有量110.46万辆，年平均增速13.18％；为满足市民机动化出行需求，绍兴市正在构建“四横七纵”的快速路网骨架。

规划二环南路是东西向城市主通道，目前建设段为文渊路以东至二环东路，全长约6.5公里，该段的建设对绍兴二环快速路全线打通具有重要意义。

三、气候、水文、地质等条件

项目所在区域为亚热带季风型气候，湿温多雨，四季分明。据绍兴市气象局资料，历年（1961-1992年）平均气温16.4℃，最高气温出现在七月份，极端最高气温39.5℃，最低气温在一月到二月份，平均在3-4℃左右，极端最低气温-10.1℃，年降雨量1450.4mm，日最大降水量345.2mm，最大积雪深度24cm，年蒸发量为800-1000mm，相对湿度80％左右，无霜期245天左右。春末夏初多梅雨，七—九月多热雷、台风暴雨。历年十分钟平均最大风速2.1m/s，风向WWS，夏季主导风向为WS，冬季主导风向为WN。绍兴市南门水文站最高洪水位5.10m，最低水位1.73m，越城区五十年一遇洪水位为黄海高程5.14m，百年一遇洪水位为黄海高程5.29m。

1、区域地质构造

（1）区域地质

根据勘察资料，项目工作区范围内分布的地层主要为第四系冲湖相、海相及湖沼相沉积物和侏罗系上统安山岩及白垩系下统凝灰岩等，侏罗系及白垩系与第四系呈不整合接触，并被厚层第四系地层所覆盖，项目工作区未见出露基岩。

a.第四系

工作区分布的第四系土层的沉积年代及成因主要为全新统、上更新统及中更新统冲湖积、海积、冲积、洪积，岩性为淤泥质土、粉土、粉质黏土、中砂、圆砾、黏性土等，厚度较大，一般可达30～40m。

b.白垩系下统

勘察资料在项目工作区仅揭露侏罗系上统大爽组（J3d）地层，岩性主要为灰色安山岩，呈班状构造；白垩系下统朝川组（K1c）地层，岩性主要为紫红色凝灰，呈块质构造。

（2）地质构造

以江山—绍兴深断裂为界，西北部和东南部分属扬子准地台、华南褶皱系这两个一级构造单元，工作区属扬子准地台。

神功旋回期工作区处于优地槽发展阶段，发育了细碧岩—石英角斑岩建造，神功运动是强烈的造山运动，形成巨厚的优地槽沉积层褶皱隆起。晋宁运动是一次重要的褶皱造山运动，工作区褶皱回返，地壳基本固结。加里东期工作区又复下陷，接受地台盖层沉积，直到志留纪末上升成陆。

晋宁期回返形成的基底褶皱属扬子准地台范畴，为北东向的宽缓型褶皱构造。加里东期形成以北东向为主体的大型宽缓地台盖层褶皱，受印支运动的强化作用，在加里东期构造层上形成紧密线型褶皱，如江山－诸暨的复式向斜。陆缘活动阶段的盖层褶皱，褶皱形态复杂，多为紧密型等，并出现倒转褶皱，如绍兴横溪杨源附近，褶皱紧密。

区内经历了晋宁和加里东运动以来的各期构造变动，断裂构造发育。工作区附近的深大断裂有江山—绍兴深断裂、昌化—普陀大断裂、常山—漓渚大断裂。根据钻探揭示：测区第四纪地层厚度较大，基岩埋深一般大于40m，区域构造对本工程影响不大。

本项目路线所经场地范围内未发现构造破碎带及后期构造活动的迹象。

2、地形、地貌

场地属于杭州湾南岸萧绍滨海平原地貌，地势平坦，地面标高4.67~5.98米，区内水网纵横，湖泊散落，水面约占用地的15％，是典型的江南水乡地区。二环南路两侧均分布较多管线，建议施工单位在施工前联系各方，了解具体管线走向，避免发生意外。

3、地震效应

绍兴及周边地区历史上曾发生过12次地震，震级均≤4级，历次地震持续时间不长，影响不大，只有轻微震感，对本区的地震影响均不超过Ⅵ度。常山—漓渚大断裂及江山—绍兴深断裂，第四纪以来虽发生过有感地震，但仅达到“人有感觉、灯柜晃动”的程度。

综上所述，工程场地无活动性断裂通过，工程场地区域及邻近区域内地震总体表现为具有强度低、震级小、频度低的特点，历史地震与现今地震的分布具较好的重复性等特点，因此拟建工程场地稳定性较好，勘察区地壳稳定。

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），拟建工程所在地的地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度为6度区，本场地20m内以软土为主，根据附近场地资料对比，场地等效剪切波波速小于130.0m/s，场地覆盖层厚度在30～40m左右，场地类别为III类场地，设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期为0.45s。

场地浅部局部分布有饱和粉土层，因本地区属抗震设防6度区，因此可不进行液化判别。

4、地下水

根据地下水赋存和埋藏条件、含水介质特征及水理性质，勘察区可划分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水二大类型，其中松散岩类孔隙水又可细分为孔隙潜水和孔隙承压水两类。

（1）松散岩类孔隙水

a.松散岩类孔隙潜水

松散岩类孔隙潜水含水介质多为表层杂填土及浅部饱和黏性土等，主要接受大气降水补给，多以蒸发或补给地表水的方式排泄，因其渗透性差，入渗量微弱，富水性差，水量较贫乏，潜水土质易受环境条件影响。勘察期间测得河水水位3.90m（黄海高程），测得潜水位埋深一般为0.20～1.80m，国家高程3.99~4.58m，水位年变化幅度小于1.5m。

该场地环境类型为II类，根据河水水样水质分析资料，场地地表水（河水）及浅部孔隙潜水化学类型分别为重碳酸钙镁钠型、重碳酸钙型、重碳酸钙型、重碳酸氯化钠钙型、重碳酸氯化钙钠型及重碳酸钙型淡水，综合判定，该地表水对混凝土结构及钢筋混凝土结构内钢筋具有微腐蚀性，浅部孔隙潜水对混凝土结构具有微腐蚀性，在完全浸水环境下对钢筋混凝土结构内钢筋具有微腐蚀性，在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构内钢筋具有弱腐蚀性。

b.孔隙承压水

松散岩类孔隙承压水主要赋存于下部圆砾层中，该含水层粉黏粒含量较高且相对较密实，渗透性一般，且分布于基本不透水层土之间，分析无良好的地下水补给源，径流条件不良，有一定承压性但水量较少，其承压水水位国家高程在-3.50m左右，在非人为活动下，年变化幅度小于1m。

孔隙承压水对钻孔灌注桩施工有一定影响，但在采取优质泥浆护壁成孔时，本地区各地下水对桩基施工影响不大。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水分布在底部的风化基岩裂隙中，受风化节理发育程度影响，主要接受上部松散岩类孔隙水补给，水量较贫乏。

（3）浅部地基土对建筑材料的腐蚀性

根据“绍兴市勘察设计协会（2003）02号文件”，判定本场地浅部地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构内的钢筋有微腐蚀性。

5、场地工程地质条件

（1）工程地质分区

自然地面表部分布湖沼相粉质黏土，下卧为中厚层状淤泥质土，中下部为冲湖积、海积黏性土和冲洪积砾砂、圆砾、黏性土等。基岩埋深较大，岩性为侏罗系上统安山岩及白垩系下统凝灰岩。

（2）桥址区地基土的构成与工程地质特征

地基土按其成因类型和物理性质可分为5个工程地质层及若干亚层，现将各土层的主要工程地质特征描述如下：

①1：杂填土

杂色，湿，松散，由黏性土、碎石等组成，局部为大块石。

②1：粉质粘土

灰黑色，软塑，局部夹粉土，含大量有机质团块。切面稍有光泽反应，无摇震反应，干强度及韧性中等。

③：淤泥质粘土

灰色，流塑，局部为淤泥及淤泥质粉质黏土。切面稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。

④1：圆砾

灰色，饱和，中密，局部为中密状砾砂或角砾。母岩以中～微风化硬质岩为主，矿物成分以石英为主，长石次之，颗粒多呈亚圆状，级配一般，充填一般，分选性差。

⑤b-1：全风化凝灰岩

紫红色、灰紫色、灰绿色，颜色较杂，岩芯以风化为土状，偶残留少量强风化岩块，手可捏碎，原岩结构尚可辩认。遇水易崩解。

⑤b-2：强风化凝灰岩

紫红色、灰色，凝灰质结构，块状构造，节理裂隙发育，岩芯呈碎块状，手可掰开，浸水易软，风化蚀变较强烈，局部风化强烈接近全风化土状，风化程度差异性较大，Z11号勘探中该层少部分部呈短柱状。

⑤b-3：中风化凝灰岩

紫红色、灰色、灰绿色，立交桥部位以紫红色为主，其余侧桥梁部位以灰色、灰绿色为主，凝灰质结构，块状构造，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状～长柱状，上部局部呈碎块状，岩体较完整。

四、项目简介

本项目为“二环南路智慧快速路工程”，项目建设位置地处绍兴市。

1、快速路总体布置

工程范围为西起规划文渊路以东，东至二环东路，全长约6.5公里，工程总投资约35.11亿元（建安费约26.47亿元）。

工程西起规划文渊路以东，东至二环东路，按快速路标准建设，自西向东先后跨越坡塘路、解放南路、中兴大道、阳明北路等，主线快速路建设长度约6.5公里。

工程采用“主线快速路+辅道主干路”的建设形式，主线建设标准为80km/h的城市快速路，双向4-6车道规模；地面辅道为50km/h的城市主干路，双向4车道规模；匝道设计车速40km/h。

2、快速路网智慧监测管控及运营系统建设

布设交通流监测、违法监测、卡口、重要节点结构健康监测、环境监测等传感器，具体需与整体快速路网设置匹配。

五、主要建设内容

工程建设内容：包括快速路主线（高架、地道或地面）、地面辅道、中大型桥梁、管线综合、雨污排水管道、交通安全设施、道路照明、智能化监控及附属配套设施等。

六、工程设计招标主要内容

本项目桥梁、地道、道路、雨水排放及综合管线、照明、景观绿化、智慧交通管理系统、交通监控和道路安全设施等的工程可行性研究报告（项目申请报告）、规划方案设计、初步设计（包括扩初、工程概算），地形测量、管线普查和管线物探（满足初步设计要求）、管线迁改方案设计、交通导改初步设计、BIM技术应用、建设用地报批（规划选址、用地预审、土地规划调整、农转用报批）、拆迁摸排调查工作。

七、主要技术标准

1、道路等级

快速路主线：城市快速路；

地面辅道：城市主干路；

2、设计速度

城市快速路：V=80km/h；

城市主干路：V=50km/h；

平行匝道及立交匝道：V=40km/h；

3、设计年限

交通量预测分析：20 年；

沥青混凝土路面设计年限：15年；

桥梁主体结构设计使用年限：100年；

栏杆、伸缩装置、支座等可更换构件：15年。

地道设计使用年限：100年。

4、荷载标准

城市快速路、主干路：城—A 级；

路面结构计算荷载：BZZ-100；

5、净空高度

快速路、主干路：≥5.0m（地道≥4.5m）；

次干路、支路：≥4.5m；

互通立交层间净空≥5.0m；

非机动车道、人行道≥2.5m；

预留地面机动车道罩面高度。

6、暴雨重现期

高架主线及立交区：P=10年，地下道路：P=50年，一般道路段选用P=3年。

八、项目功能要求

1、设计原则

坚持可持续发展战略方针，综合考虑节能、环保、交通、绿化环境、经济效益、综合功能等因素，以精细化设计理念，努力将项目打造为品质高雅、环境优美、功能完善、交通均衡，同时能够展现绍兴市都市风采的魅力廊道，为社会经济发展提供有利保障。

（1）立足网络，功能优先：充分认识本工程在城市路网中的地位和作用，确保其具备应有的交通服务能力；结合绍兴市社会经济转型发展的大局，提升道路的综合承载力。

（2）以人为本，和谐建设：以人为本，把“人民群众得到实惠”作为工作的出发点和落脚点，充分吸收国内外快速路建设的经验和教训，妥善处理好工程建设与环境、居民日常生活的关系，确保民心工程，和谐工程。

（3）注重品质，彰显特色：重视道路与自然环境相协调，按照精细化设计要求，切实提高设计水平、建设水平和管理水平，力求功能完备、品质高端，特色鲜明的建设效果，积极推广应用新技术新工艺，体现工程建设先进性。

（4）远近结合，经济合理：加强和已建工程、相邻工程衔接设计，设计时应注意考虑到后规划曹娥江大桥与本工程衔接的可操作性，对既有设施改造要尽量使废弃工程量最小，体现节能、环保、可持续发展。

（5）新材料新工艺要求：采用的新技术、新材料能确保结构安全可靠、耐久性好、合理降低工程造价；新工艺技术实施性强，施工方便、周期短；在跨较大水系、航道节点选择合理施工工艺，确保通航和防洪安全。

2、精细化设计要求

详见设计合同条款。

3、功能定位

本项目是绍兴市中心城区快速路网的重要组成部分，对发挥快速路的整体效益，加强越城城南与柯桥，鉴湖与各重点区域的沟通联系具有重要意义。

4、服务对象

（1）快速路主线：客运交通。

（2）地面辅道：客、货兼用以及人非系统。

（3）涉及现状道路为公路的，地面辅路需兼顾现状公路相关技术指标要求。

九、各专业系统设计及投标成果要求

1、各专业系统设计

（1）快速路主线(高架、地道或地面)、地面道路、地面桥梁、管线综合、交通监控、照明、河道及驳岸、海绵城市及附属配套设施等工程以及后续服务工作，并提供BIM设计模型及相关技术服务；

（2）专业配套综合管线设计（包括给水、电力、通信、燃气等综合管线）；

（3）智能电气化的系统设计和专项设计内容。

2、投标成果要求

技术标（含说明和设计图纸）均采用 A3 （或 A3 加长）标准纸张格式。

（1）设计图纸应包括但不限于以下部分：

①道路工程

工程地理位置示意图、方案总体布置图、道路平面设计图、道路纵断面设计图、道路横断面设计图、软基处理设计图、路基路面结构设计图、坡道盲道等无障碍设计图、道路工程数量表。

②桥梁工程

桥梁平面设计图、桥梁纵断面设计图、桥梁横断面设计图、桥梁结构设计图、桥梁附属工程图、桥梁工程数量表。

③地道工程

地道平面布置图、地道纵断面图、地道横断面图、地道结构设计图、地道附属工程图、地道工程数量表。

③管线工程

管线综合平面布置图、管线标准横断面图、排水平面布置图、排水管基和出口等构筑物结构图，排水工程数量表。

④快速路智能化系统

系统布置图、电气化节点设计图等。

（2）设计说明至少包括：

①设计依据、规模及范围。

②设计思路说明、功能及效果评价；设计重点处理的方面等。

③设计原则，采用的设计规范。

④技术经济指标：投资及组成表。

⑤主要技术难点、重点；施工季节、施工条件安排意见。

⑥需要在审批时决定的问题及有关建议。

⑦设计精细化管理办法及具体措施。

⑧服务安排（包括承诺及计划书、项目人员配备工作协调等）。

（3）投资估算和工程概算

依据现行的浙江省、绍兴市有关规定。

（4）二环南路旧地面道路全资源化利用课题。在地面道路施工过程中，研究将拆除固废（包含且不限于沥青混凝土、水泥稳定碎石层、老路面混凝土块、宕渣基层、路缘石及绿化带渣土等）资源化利用，达到工地基本无固废外运处置的目标。

十、主要设计规范

1)	《城市道路工程设计规范》（2016 年版）（CJJ 37-2012）

2)	《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

3)	《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

4)	《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

5)	《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

6)	《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

7)	《城市快速路设计规程》（CJJ 129-2009）

8)	《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）

9)	《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

10)	《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

11)	《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

12)	《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）

13)	《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

14)	《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》（CJJ/T 177–2012）

15)	《公路工程泡沫混凝土应用技术规范》（DB 33/T 996-2015）

16)	《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

17)	《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

18)	《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

19)	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

20)	《城镇道路工程施工和质量验收规范》（CJJ 1-2008）

21)	《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

22)	《城市道路人行过街设施规划与设计规范》浙江省工程建设标准（DB33-1058-2008）

23)	《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》

附表（建安费估算）

| 序号 | 项 目 | 费用（亿元） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 一类建安工程费用 | 约26.27 |
| II | 二、三、四类费用 | 约5.45 |
| Ⅲ | 预备费 | 约3.19 |
|  | 总投资 | 约35.11 |

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

项目名称：

投

标

文

件

投标文件内容：           资格审查资料

投  标  人：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

日      期：         年        月        日

资格后审投标人必须提交的资料：

1.封面（格式见后）；

2.企业营业执照复印件；

3.资质证书复印件；

4.项目负责人职称证书复印件（或电子证书）；

5.提供项目负责人缴费期限包含 2019 年 08 月至 2019年 10 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2019 年 08月至 2019年 10 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）复印件；

6.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)复印件；

7.承诺书（1.承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2.承诺企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录），格式自拟。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件（电子证书加盖公章视为原件）在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

项目名称：

投

标

文

件

投标文件内容：           技术标

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

日      期：         年        月        日

目  录

- 投标人基本情况表（附件一）

- 拟投入本项目的项目负责人简历表（附件二）

- 拟投入本项目的主要设计人员一览表（附件三）

- 投标人承接过的工程业绩表（附件四）

- 投标人获奖工程业绩表（附件五）

- 项目负责人承接过的工程业绩表（附件六）

- 项目负责人获奖工程业绩表（附件七）

- 项目分项投资估算表（附件八）

- 服务承诺及服务计划书（附件九）

- 设计任务书要求内容及技术标评分要求内容（格式自拟）

- 投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）

注：目录内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。须提供：电子光盘、展板。

附件一

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级 | 2、证书号 | 3、发证单位 |
| 营业执照 | 1、编号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 单位建立时间 |  | 现有职工人数： | 固资净值： |
| 投标人联系 方式 | 1、地址 |  | 4、电话 |  |
|  | 2、邮编 |  | 5、传真 |  |
|  | 3、联系人 |  | 6、电子 邮件 |  |
| 开户银行 | 1、名称 |  | 2、账号 |  |
| 人员总数 |
| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本工程人员 |
| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 现场配 合人员 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件二

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 在建和已完工程设计项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 设计时间 | 设计 质量 | 在项目中任何职务（专业） | 建设单位/联系人、电话 | 在建或已建 |

注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

| 设计阶段 | 姓 名 | 设计专业 | 执业资格（或职称）及证书编号 | 何阶段加入本 项目设计工作 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 |  |  |  |  |  |
| 初步（含扩大初步）设计 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件四

投标人承接过的工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 投标人在开标时须提供原件，否则不得分。

附件五

投标人获奖工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的任务 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

附件六

项目负责人承接过的工程业绩表（本项目不作要求）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

附件七

项目负责人获奖工程业绩表（本项目不作要求）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的任务 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩要求：2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

3.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、图审合格书【如以上证明材料未出现本次投标确定的项目负责人姓名，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。

4. 投标人在开标时须提供原件，否则不得分。

附件八

项目分项投资估算表

（此项格式由投标人自行设计）

投标人：                                 (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附件九

服务承诺及服务计划书

（此项格式由投标人自行设计）

投标人：                                 (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

日期：          年      月     日

项目名称：

投

标

文

件

投标文件内容：           商务标

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

日        期：         年        月        日

目  录

1、法定代表人身份证明（附件十）

2、授权委托书（若有，附件十一）

3、投标函（附件十二）

4、总报价书（附件十三）

附件十

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                   年                 月                    日

经营期限：

姓    名：            性别：           年龄：           职务：

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日期：            年   月   日

附件十一

授权委托书

本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

投  标  人：                                    （盖章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

日      期：                     年     月    日

附件十二

投标函

致：

根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标文件规定的基准价下浮（小写：       ％）的价格承包上述设计业务。

据此函，本单位宣布同意如下条款：

1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期业主发出指令后25天内完成前期方案设计深化并完成工程可行性研究报告（项目申请报告）编制，项目申请核准批复后30天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后20天内提交修改初设稿。具体根据业主要求和工程进度提交完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：                             (盖章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附件十三

总报价书

| 投标单位： |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 下浮率 | （大写）：百分之 |
| 设计周期 | 业主发出指令后25天内完成前期方案设计深化并完成工程可行性研究报告（项目申请报告）编制，项目申请核准批复后30天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后20天内提交修改初设稿。具体根据业主要求和工程进度提交。 |

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：        年    月    日