绍兴市人民政府办公室发电

发往 见报头 签发：闾小锋

等级 平急 绍政办发明电〔2021〕6号 绍机发

绍兴市人民政府办公室关于印发2021年

省政府十方面民生实事绍兴市任务分解的通知

各区、县（市）人民政府，市政府有关部门、有关单位：

根据省政府办公厅《关于印发2021年省政府十方面民生实事分解任务的通知》精神，现将《2021年省政府十方面民生实事绍兴市任务分解》印发给你们，请认真抓好落实。

市级有关部门（单位）要切实加强与省级部门的沟通联系，按照省级部门的部署和要求，督促、指导各区、县（市）及时做好民生地图数据采集等相关工作，严格按照建设标准实施项目建设，进一步加强进度管理，高质量完成各项民生实事项目建设任务，切实把民生实事办好办实。

绍兴市人民政府办公室

2021年3月13日

2021年省政府十方面民生实事绍兴市任务分解

| 序号 | 工作目标 | 我市 任务 | 市级 | 越城区 | 柯桥区 | 上虞区 | 诸暨市 | 嵊州市 | 新昌县 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成车辆检测“一件事”集成改革，开展100%全覆盖“双随机”监督检查，建设全省统一的机动车检验服务平台,实现全流程“一窗办理”，推行非营运小微型汽车环保免检年限延长至10年改革，完善检测收费监管机制。 | 市公安局 |
|  | 实现全省286家汽车检测站软硬件环境大提升。 | 36家 | / | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 |  |
| 2 | 实施10个群众反映强烈、大数据显示频繁的城市道路、高速公路拥堵段改扩建，城市交通高峰时段车速明显提升。 | 1个 | / | / | 1 | / | / | / | / |  |
| 3 | 建设城际铁路及轨道交通 500公里。 | 57公里 | 44.9（轨道交通） | / | 20.3（城际铁路） | / | / | / | / | 市轨道交通集团 柯桥区政府 |
|  | 建成城际铁路及轨道交通 100公里。 | 20公里 | / | / | 20.3（城际铁路） | / | / | / | / |  |
| 4 | 建设改造公交站500个。 | 50个 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 市交通运输局 |
| 5 | 建设全省统一出租汽车电话召车服务平台，组建11个老年人、残疾人出租车爱心服务车队，车队规模1500辆。 | 30辆 | 5辆以上 | / | 5辆以上 | 5辆以上 | 5辆以上 | 5辆以上 | 5辆以上 |  |
| 6 | 建成食品生产企业“阳光工厂”1000家。 | 90家 | / | 13 | 12 | 12 | 24 | 18 | 11 | 市市场监管局 |
| 7 | 农村家宴“阳光厨房”1000家。 | 150家 | / | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 市市场监管局 |
| 8 | 新增全程可追溯的食品生产经营主体5000家。 | 生产270家 | / | 38 | 37 | 37 | 75 | 50 | 33 |  |
|  |  | 经营150家 | / | 30 | 26 | 22 | 34 | 20 | 18 |  |
| 9 | 实现学校食堂“阳光厨房”全覆盖。 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 10 | 建设民生药事服务站300家。 | 24家 | / | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 11 | 新建340家乡镇（街道）居家养老服务中心。 | 16家 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 市民政局 |
| 12 | 新增2万户困难老年人家庭适老化改造。 | 2000户 | / | 368 | 287 | 334 | 483 | 340 | 188 |  |
| 13 | 组织开展100个康养联合体试点。 | 6个 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 新建300个乡镇（街道）社会工作站。 | 30个 | / | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |  |
| 15 | 提升建设300家用于智力残疾、精神残疾和其他重度残疾人日间照料和辅助性就业的“残疾人之家”。 | 22家 | / | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 市残联 |
| 16 | 提升建设100家规范化残疾儿童康复机构。 | 6家 | 4 | / | 1 | / | 1 | / | / | 市残联 |
| 17 | 新（改）建水文测站2000个。 | 174个 | 2 | 11 | 17 | 24 | 35 | 50 | 35 | 市水利局 |
| 18 | 完成病险水库加固160座。 | 23座 | / | 2 | / | 3 | 8 | 3 | 7 |  |
| 19 | 整治病险山塘400座。 | 55座 | / | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | 15 |  |
| 20 | 完成干堤加固80公里。 | 12公里 | / | / | 4.5 | / | 7.5 | / | / |  |
| 21 | 完成中小河流综合治理500公里。 | 6公里 | / | / | / | / | 1 | 5 | / |  |
| 22 | 完成1000个农村池塘整治。 | 100个 | / | 5 | 12 | 15 | 25 | 20 | 23 |  |
| 23 | 建设美丽河湖100条。 | 12条 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 24 | 建设水美乡镇100个。 | 10个 | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 25 | 新增村卫生室（社区卫生服务站）600个。 | 50个 | / | 2 | 14 | 5 | 16 | 7 | 6 | 市卫生健康委 |
| 26 | 实施传染病院（病）区改造项目100个。 | 12个 | / | 3 | 3 | 3 | / | 2 | 1 |  |
| 27 | 实施疾病预防控制中心标准化改造项目40个。 | 3个 | 1 | / | / | / | 1 | / | 1 |  |
| 28 | 新增体育公园（体育设施进公园）50个。 | 8个 | / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 市体育局 |
| 29 | 新增足球场（含笼式足球场）50个。 | 5个 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 30 | 新增村级全民健身广场100个。 | 8个 | / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 市体育局 |
| 31 | 新增社区多功能运动场200个。 | 16个 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 32 | 新增百姓健身房500个。 | 75个 | / | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 |  |
| 33 | 新建绿道1000公里。 | 90公里 | / | 56（其中越城区省级绿道16公里，其它绿道4公里；滨海新区省级绿道31公里；镜湖开发办其它绿道5公里） | 22（省级绿道17公里，其它绿道5公里） | 38（省级绿道30公里，其它绿道8公里） | 40（省级绿道35公里，其它绿道5公里） | 43（省级绿道35公里，其它绿道8公里） | 41（省级绿道36公里，其它绿道5公里） | 市建设局 |
| 34 | 新（改扩）建农村普惠性幼儿园100所。 | 6所 | / | 2 | 3 | / | / | 1 | / | 市教育局 |
|  | 新增学位2万个。 | 780个 | / | 360 | 360 | / | / | 60 | / |  |
| 35 | 新（改扩）建中小学100所。 | 6所 | / | 2 | 2 | / | 1 | / | 1 | 市教育局 |
|  | 新增学位4万个。 | 1800个 | / | 600 | 600 | / | 300 | / | 300 |  |
| 36 | 新增城乡教育共同体结对学校（校区）1500家。 | 54家 | / | / | / | 26 | / | 6 | 22 |  |
| 37 | 新（改）建农村公路2000公里。 | 75公里 | / | 3 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 市交通运输局 |
|  | 200人以上自然村公路通达率达到100%。 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 38 | 实施农村公路养护5000公里。 | 420公里 | / | 16 | 62 | 70 | 112 | 100 | 60 |  |
|  | 农村公路中等路以上比例达到85%。 | 全省农村公路省级抽检中（抽检比例40%），被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。 |  |
| 39 | 实现临水临崖及4米以上高落差路段安防设施全覆盖。 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |